Załącznik nr 7 do SIWZ

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE	UMOWA O PRACE PROJEKTOWE  Nr   /2000

Zawarta w dniu .................  w Krasnobrodzie pomiędzy: Gminą  Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród zwaną dalej  Zamawiającym reprezentowaną przez:

1. Pan mgr Janusz OŚ – Burmistrz Gminy Krasnobród

a firmą:

.......................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą,  reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1.  ……………………………..

§ 1

1. Na podstawie wyników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia ........................ z dnia .............Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektowe pod nazwą:

Wykonanie dokumentacji technicznej, projektowo-kosztorysowej, rozbudowy zbiorników wodnych w Krasnobrodzie

2. Na przedmiot zamówienia muszą się składać następujące opracowania w zakresie zgodnym z formularzem cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do oferty przetargowej:

3)  Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na:

Wykonanie operatu wodno prawnego wraz z wnioskiem o wydanie decyzji wodno prawnej                 i instrukcji gospodarowania wodą do dnia 30 grudnia 2009 r.

Pozostałe opracowania wykona w terminie do dnia 31 marzec 2010 r.

§ 2

- Wynagrodzenie  za prace stanowiące przedmiot umowy  wynosi

brutto:………………… (słownie    ...............................................      ) netto …………………. Podatek VAT wynosi:………………..

- Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulega zmianie.

- Koszty sporządzenia map do celów projektowych na opracowanie przedmiotu zamówienia leżą po stronie Zamawiającego. Wykonawca poinformuje Zamawiającego z wyprzedzeniem jakiego typu mapy do opracowania dokumentacji projektowej potrzebuje tzn. czy w wersji analogowej lub cyfrowej. Koszt opracowania dokumentacji badań geotechnicznych w zakresie wymaganym do projektowania leży po stronie Wykonawcy. Koszt opracowania tej dokumentacji zawarty jest w cenie ryczałtowej wynikającej z przedłożonej oferty.

§ 3

- Prace stanowiące przedmiot umowy dostarczone będą Zamawiającemu w ilości wyszczególnionej w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do umowy. Dodatkowe egzemplarze mogą być wykonane na podstawie oddzielnego zamówienia za dodatkową zapłatą, według uzasadnionych nakładów ich wykonania.

- Odbiór pracy projektowej lub jej części stanowiącej przedmiot oddzielnego odbioru nastąpi bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym umową. Dowodem odbioru pracy przez Zamawiającego jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Za datę wykonania i odbioru pracy uważa się datę podaną w protokole zdawczo-odbiorczym. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego jest kompletność dokumentacji.

- Do przekazywanych opracowań, Wykonawca załączy ich wykaz oraz pisemne oświadczenie, że są wykonane zgodnie z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

§ 4

- Zapłata za wykonane prace nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy                  nr ...............................................................w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

- Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP 922-13-52-156, oraz że upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

- Biuro Projektów oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP ............................

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonych w §1 prac zgodnie z umową, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wydania ich w stanie zupełnym. Za kompletność dokumentacji uznaje się jej przedłożenie wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.

- Wykonawca jest odpowiedzialne wobec Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się  usunąć je w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Za wady w opracowaniu dokumentacji uznaje się  wszelkie braki w  dokumentacji uniemożliwiające Zamawiającemu złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, usterki stwierdzone przez  organ nadzoru architektoniczno-budowlany od chwili złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę oraz udokumentowane usterki stwierdzone przez wykonawcę robót oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- W przypadku niekompletności opracowania objętego niniejszą umową Wykonawca zobowiązane jest do wykonania opracowań uzupełniających i pokrycia w całości kosztów ich wykonania.

§ 6

1. Szczegółowe rozwiązania projektowe Wykonawca uzgadniać będzie z zamawiającym przed  złożeniem opracowania w zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Do uzgodnienia należy przedstawić komplet materiałów rysunkowych i obliczeniowych (łącznie z przedmiarem robót). Kompleksowa dokumentacja projektowa zostanie oceniona i sprawdzona pod kątem zgodności z warunkami po jej opracowaniu i przekazana Zamawiającemu.

- Rozwiązania projektowe wybrane przez Wykonawcę winny być racjonalne pod  względem ekonomicznym.

- Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem przedmiotu umowy, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości.

- Wykonawca  nie może  bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego.

§ 7

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umowy podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realizacji inwestycji.

2. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 80, poz. 904 z późniejszymi zmianami).

§ 8

1. Wykonawca może żądać zmiany terminu umownego wykonania, wysokości wynagrodzenia umownego lub przerwania całości bądź części prac, jeżeli Zamawiający:

- W istotny sposób zmieni zakres i przedmiot umowy, zatwierdzone założenia, bądź dane i materiały uzupełniające, na podstawie których wykonywana jest dokumentacja,

- Opóźni dostarczenie danych i materiałów niezbędnych do projektowania w postaci wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego oraz map do celów projektowych.

§ 9

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia w całości, lub w przypadku przerwania prac z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zapłaty wynagrodzenia w wysokości odpowiadającej potwierdzonemu protokolarnie zaawansowaniu prac.

§ 10

- Majątkowe prawo autorskie w zakresie objętym umową, to znaczy prawo do jednorazowego wykorzystania przedmiotu umowy w celu realizacji, zostaje przeniesione na Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw autorskich pracy projektowej wykonanej na jego zamówienie oraz nie wprowadzania bez porozumienia z Wykonawcą zmian w tej pracy oraz inwestycji według niej realizowanej.

- Odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, dokonane bez pisemnej zgody Wykonawcy, zwalniają Wykonawcę od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.

§ 11

1.  Niezbędne dane i  materiały wyjściowe do projektowania – w tym szczegółowe warunki techniczne od zarządców urządzeń kolidujących z projektowanymi mediami   – Wykonawca uzyska we własnym zakresie.

2.  Zamawiający upoważnia Wykonawcę do występowania w swoim imieniu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy do organów administracji państwowej i samorządowej oraz osób prawnych i osób fizycznych.

§ 12

- Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w razie:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za prace, od których Zamawiający odstąpił;

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki;

  - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za tę pracę, za każdy dzień zwłoki; licząc od dnia uzgodnionego przez strony jako termin usunięcia wad.

- Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze będą potrącane z faktury końcowej Wykonawcy

- Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 13

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:

a) Wykonawca uchyla się od realizacji prac projektowych bądź je przerwał na okres dłuższy niż jeden miesiąc i nie wznowił ich na wezwanie Zamawiającego.

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

a) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego;

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 14 dni daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający zaawansowanie opracowania według stanu na dzień wystąpienia;

b) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego.

5. zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy. Wysokość wynagrodzenia w tym przypadku zostanie określona procentowo w stosunku do całkowitej wartości przedmiotu umowy w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych prac.

§ 14

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się Pana ............................................................

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się pracownika UMiG Krasnobród inspektora Sławomir Umiński

- Strony zobowiązują się powiadamiać nawzajem o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych świadczeń w trakcie prac projektowych i realizacji inwestycji oraz podejmować działania na rzecz ich usunięcia pod rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zaniechania współdziałania.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i Kodeks cywilny.

§ 16

Zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być wprowadzone aneksem akceptowanym przez obie strony.

§ 17

Ewentualne spory powstałe  na tle  wykonania przedmiotu  umowy strony poddadzą rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 19

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

- Istotne warunki zamówienia zawarte w SIWZ.

WYKONAWCA							 ZAMAWIAJACY