Znak sprawy:   IN 341 - 02 / 2010

Zamawiający:

Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród;
 NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

tel. (084) 660 7691 fax  (084) 660 7692

e-mail: um@krasnobrod.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pod nazwą:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty

193 000 EURO

Opracował:                                                                                     zatwierdził:

Podinspektor ds. Inwestycji

Sylwester LIZUT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

  - Zamawiającym jest:

Nazwa: Gmina Krasnobród

Adres: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

Numer telefonu: 084 6607691; 6607692

Numer faksu: 084 660 7691; 6607692

Adres e-mail: um@krasnobrod.pl

strona internetowa: www.krasnobrod.pl

Godziny urzędowania: 07:30 - 15:30

  - Informacje dotyczące zamówień publicznych umieszczone są w części „Przetargi” (WWW.krasnobrod.pl).

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545 i Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz.1241, Nr 206, poz.1591,Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) oraz wydanych na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeń wykonawczych.

2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych.

2.3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust.1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009r. Nr  226, poz. 1817).

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 224 poz. 1796).

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2009r. nr 224, poz. 1795).

5) Kodeks cywilny.

6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

- OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

  - Ustalenia ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

c) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008): 71520000-9.

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

Zakres nadzorowanego projektu:

Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki  - 1421,00m.

- Rurociągi PE-TS ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm – 75,00m.

- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie– 1,00 szt.

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 42,00m.

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 23,00szt.

-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 6 szt/85m -85,0m

-Przewiert kontrolowany maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości przewiertu do 40,0m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm– 42,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 7,0 ścian

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 20,00m

-ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny – 7 szt; kabel telefoniczny 8 szt. – 45,00m.

- cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m – 15,00m.

-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych – 15,00m.

-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem – 3,2m2.

-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej – 8,10m

-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki – 678,00m

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 8,00szt.

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 42,00

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 3,00 ściany.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 40,0m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 4 szt.; kabel telefoniczny 13 szt. – 51,0m

Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 200/5,9) SN 8 – 643,00m.

-Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm (dz. 160/4,7) SN 8 – 52,00m.

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 7 ,00szt.

-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 20,0 szt.

- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm dz358/10,9; 1szt/8m – 8,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 1,00 ściana

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 2,50m.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 5,00m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 11 szt. – 33,0m.

Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki – 2573m

-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 110/6,6mm – 198,0m

-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm – 96,00m

- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie, głębokość 2m – 2,00szt.

- Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 75,00szt

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm, głębokość 2m – 34 szt.

-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 7 szt./129m -129,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 7 ścian.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 100,00

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 14 szt.; kabel telefoniczny 8 szt. – 66,00m

- cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m – 30,00m.

-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych – 30,00m.

-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem – 6,4m2.

-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej – 16,20m

-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki – 797,00m

-Rury kanalizacyjne z PCV dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz219) typ ciężki – 123m

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 3,00szt.

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 59,00szt.

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 1,00 ściana.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 104,0m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 8 szt.; kabel telefoniczny 2 szt. – 30,0m

Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 219) typ ciężki  – 2077,00m.

- Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63/3,0mm – 166,0m

- Pompownia ścieków średnica kręgów 1200mm – 1,0 szt.

- Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 57,00 szt.

- Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 43,0 szt.

- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm – 12,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 1,00 ściana

- Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 32,00m.

- Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 89mm i gr. ścianek 6,3mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 8,00m

- Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 5 szt. kabel telefoniczny 2 szt. – 21,0m.

Zakres finansowy nadzorowanych robót budowlanych:

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniu: Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie

wynosi  netto 1.209.601,40zł.

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniu:   Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie

wynosi netto 176.698,82zł.

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniu:  Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród wynosi netto 1.423.319,34zł.

Wartość robót budowlanych objętych nadzorem  na zadaniach: Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie i kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie wynosi netto 892.474,81zł.

Wykonawca (Inspektor nadzoru), któremu Zamawiający powierzy funkcję pełnienia nadzoru inwestorskiego, zrealizuje usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności wypełni obowiązki inspektora nadzoru wynikające z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

Zgodnie przepisami wynikającymi z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane  do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało: 
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem pozwoleniem na budowę, przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej. 
b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
c. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
d. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy. 
e. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
f. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 
Ponadto Zamawiający wymagał będzie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego monitorowania terminowości wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę.

Inne informacje związane z realizacją zamówienia:

Częstotliwość pobytu inspektora nadzoru na budowie i siedzibie Zamawiającego ustalana będzie według potrzeb, w miarę postępu robót, lecz nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu w okresach kiedy prowadzone będą roboty budowlane. Inspektor nadzoru  zobowiązany będzie do przybycia na teren budowy na każde żądanie kierownika robót i Zamawiającego. Nieobecność inspektora nadzoru na budowie spowodowana  być może jedynie chorobą lub innym zdarzeniem losowym potwierdzonym odpowiednim dokumentem lub zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

  - Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia:

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy wskazanym w umowie na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

- Wykonawca wskaże telefonów kontaktowe, numery faksu oraz dokona innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego nadzorowania realizowanych robót budowlanych.

- Okres związania umową na pełnienie funkcji inspektora nadzoru określi  umowa zawarta przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych. Termin rozpoczęcia realizowania usługi nadzoru inwestorskiego rozpocznie się w dniu w którym podpisany zostanie kontakt wykonawczy na realizację robót budowlanych. Termin zakończenia usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego ustala się na  01.04.2012r. Inspektor nadzoru zobowiązany będzie również w okresie gwarancyjnym zrealizowanych inwestycji budowlanych objętych nadzorem inwestorskim przeprowadzić przegląd gwarancyjny jak również w przegląd pogwarancyjny.

- Od Inspektora nadzoru inwestorskiego wymagana jest należyta staranność  przy realizacji zamówienia.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Zakończenie usługi 01.04.2012r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  - Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w szczególności dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia;

Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie zrealizowania przynajmniej jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego musi stanowić wartość nie wartość nie mniejszą niż 70.000,00 zł brutto.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest  posiadającą uprawnienia budowlane specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poświadczone przez odpowiedni organ samorządu zawodowego.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

6. WYKAZ OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

6.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

W celu potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie dołącza do oferty następujące dokumenty:

1.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

(Wykonawca winien udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez  zrealizowanie przynajmniej jednej usługi związanej z pełnieniem nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. Wartość zrealizowanej usługi nadzoru inwestorskiego musi stanowić wartość nie wartość nie mniejszą niż 70 000,00 zł brutto.)

W celu potwierdzenia spełniania warunku, że wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dołącza do oferty następujące dokumenty:

2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

(Wykonawca winien udokumentować, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest posiadającą uprawnienia budowlane specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych).

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

(Wykonawca oświadcza, że osoba  którą dysponuje posiadają przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie to jest posiada uprawnienia budowlane specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane musi posiadać również aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej poświadczone przez odpowiedni organ samorządu zawodowego).

6.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy to jest Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w punkcie 5. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokument zawierający oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia). Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.  Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

6.4.  Z udziału w niniejszym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

6.5.  Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą.

- Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Zawiera błędy w obliczeniu ceny.

- Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

6.6.  O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.7.  Informacje o oświadczeniach i dokumentach.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.

- Wypełniony formularz cenowy (z wykorzystaniem wzoru).

- Dokumenty wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji to jest:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1. (z wykorzystaniem wzoru).

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych

(z wykorzystaniem wzoru).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeśli ofertę składa osoba fizyczna w miejsce w/w dokumentu składa oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy to jest Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z wykorzystaniem wzoru).

- Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (z wykorzystaniem wzoru).

-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (z wykorzystaniem wzoru).

- Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (z wykorzystaniem wzoru).

6.8.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.

1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 6.2. niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

3) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

4) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

5) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

6) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji zamawiającego.

7) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

8) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

9) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

10) Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

6.9.  Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa i więcej podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne).

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przez podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie  do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców, winno być dołączone do oferty.

4)  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.10.  Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.

1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

2) Dokumenty niejawne zastrzeżone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

4) Wykonawca nie może zastrzec informacji  i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in.. z zapisu art. 86 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5) Zgodnie z art. 11 ust.4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) poprzez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń i wniosków i innych dokumentów:

1)  Wszelkie oświadczenia, wnioski zawiadomienia oraz inne informacje zamawiający i  wykonawcy przekazują droga elektroniczną (poczta elektroniczna) lub pisemnie.

2)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do    zamawiającego przekazywane z zachowaniem formy pisemnej należy kierować na adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji. (Gmina Krasnobród).

3)  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz pytania kierowane do zamawiającego przekazywane za pomocą poczty elektronicznej należy kierować na adres poczty elektronicznej zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji.

5)  Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą poczty elektronicznej.

7.2. Wyjaśnienie treści SIWZ:

1)  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt. 2).

2)  Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)  Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)  Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacje istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej określonej w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

5)  Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

7.3 Modyfikacja treści specyfikacji:

1)  W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2)  Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej określonej w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

3)  Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4)  Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian o ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5)  Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia, zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień”, przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6)  Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie zamówień Publicznych” zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej określonej w pkt. 1.2 niniejszej specyfikacji.

7.4. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

1)  W toku badania i oceny ofert zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub pełnomocnictw,  jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

2) W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

3)  Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

4)  Zamawiający poprawia w ofercie inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w ofercie, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Oferta wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie takiej omyłki, podlega odrzuceniu.

5)  Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

6)  Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

7.5. Osoby uprawnione do porozumienia się z wykonawcami:

1)  Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko                                 Podinspektor ds. Inwestycji

imię i nazwisko		    Sylwester LIZUT

tel.				    084 6607691; 6607692

fax.				    084 6607691; 6607692

od poniedziałku do piątku       w godz. 7:30 – 15:30

8. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

8.1  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

8.2  Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni.

8.3  W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

8.4  Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

9.1  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2  Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

9.3  Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

9.4  Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

9.5  Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia.

9.6  Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo  ręcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym.

9.7  Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie  oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

9.9  Opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w punkcie 6 „Informacje o oświadczeniach i dokumentach” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.10  Wszystkie strony oferty powinny być spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości de kompletacji zawartości oferty.

9.11  Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/ opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/ opakowania zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy w sposób następujący:

„ Oferta na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad projektem:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie ”  nie otwierać przed 2010-03-30    godz. 08:20.

9.12  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/ opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

9.13  W przypadku przesyłania oferty pocztą/ kurierem zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany powyżej sposób.

9.14  Przygotowując ofertę, wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia, którą należy odczytywać wraz z ewentualnymi modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez zamawiającego.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

10.1  Oferty należy przesłać/ składać do dnia 2010-03-30  do godz. 08:15 na  adres zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszej  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.2  Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

10.3  Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane oraz zaadresowane na adres zamawiającego podany w punkcie 1, w sposób opisany w punkcie 9 „Opis sposobu przygotowania ofert” niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dodatkowo opatrzone napisem „Zmiana”. Podobnie w przypadku powiadomienia o wycofaniu oferty- opatrzone napisem „Wycofane”. Koperty oznaczone w podany wyżej sposób będą otwierane w pierwszej kolejności.

10.4  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2010-03-30  o godz. 08:20

w siedzibie zamawiającego - sala narad.

10.5  Otwarcie ofert jest jawne.

10.6  Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  Informacje te przekazane zostaną niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

11.1  Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia (zadania) należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

11.2  Cena ofert uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT do dwóch miejsc po przecinku.

11.3  Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty, związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami i wytycznymi stawianymi przez zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

11.4  Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację zamówienia była cena ostateczną, bez konieczności dokonywania przez zamawiającego przeliczeń itp. w celu jej określenia.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ OCENY OFERT.

12.1 Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) Oferta, co do formy opracowania i treści, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) Z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) Złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) Oferta została złożona w określonym przez zamawiającego terminie,

5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.

12.2  W niniejszym postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów- 100. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość  punktowa oferty w kryterium cena oferty

cena oferowana minimalna brutto

Cena 	=    ─────────────────────   • 100%

cena badanej oferty brutto

12.3  Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na fakt, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

12.4  Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż w złożonych wcześniej ofertach.

13. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

13.1 Zamawiający unieważni całe postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

2) Cena najkorzystniejsza oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,

3) Zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie,

4) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej tego przewidzieć.

5) Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie  niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.2  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania  przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty- w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert, podając  uzasadnienie faktyczne i prawne.

13.3  W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenia zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

13.4  Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

13.5  Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

13.6 Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców, podając w „Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty” w szczególności:

1) Nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację w zakresie każdego z kryteriów oraz łączną liczbę przyznanych punktów,

2) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce,

4) Termin, po upływie którego możliwe będzie zawarcie umowy.

13.7  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) W terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub droga elektroniczną, lub

2) W terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) W przypadku,  gdy w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

13.8  Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

13.9  W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Zamawiający wymaga od wykonawcy aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.

Istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w dołączonym do SIWZ wzorze umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zgodnie z art. 179 Prawa zamówień publicznych,  środki ochrony prawnej w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, można wnieść odwołanie.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- Opisu sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Odrzucenia oferty odwołującego.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwołanie wnosi się:

-  w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub droga elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się:

- w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Pozostałe informacje dotyczące odwołań znajdują się w Dziale VI – Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI 	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

E-mail: e-mail: um@krasnobrod.pl

Sporządził:

ZATWIERDZIŁ:

###### Krasnobród, dnia 2010-03-22