Umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nr       /2010

Zawarta w dniu  ………….. r. w Krasnobrodzie pomiędzy   Gminą  Krasnobród

ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  zwaną  w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym” reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

Pan mgr Janusz Oś –  Burmistrz  Krasnobrodu.

a firmą:

……………………………………………..

wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ………………………. pod numerem …………….. zwaną w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą”  reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

Pan/i ………………….. – ……………………

§1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego nad projektem:

Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

- Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy  nadzorowanego zadania zawarty jest w załączniku nr 1 do umowy.

§2

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać prace określone w  §1 osobiście, w czasie, w miejscu  i w sposób zgodny z art. 25 i 26 ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo budowlane” oraz ustaleniami i wytycznymi Zamawiającego. Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiającego ujawniać wyników pracy wobec osób trzecich a opracowanymi materiałami dysponuje wyłącznie Zamawiający.

2. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego określa załącznik nr 2 stanowiący integralną część umowy.

§3

Okres związania umową na pełnienie funkcji inspektora nadzoru określa się od dnia ……………….. (wpisać datę zawarcia umowy) do planowanego terminu zakończenia  przez wykonawcę robót budowlanych ustalonego w kontakcie wykonawczym na dzień 01.04.2012r. oraz rozciąga się na okres gwarancyjny.

§4

Częstotliwość pobytu inspektora nadzoru na budowie ustala się według potrzeb, w miarę postępu robót oraz na każde żądanie kierownika robót i Zamawiającego, lecz nie mniej niż           3 razy w tygodniu 3 razy w tygodniu w okresach kiedy prowadzone będą roboty budowlane. Inspektor nadzoru  zobowiązany będzie do przybycia na teren budowy na każde żądanie kierownika robót i Zamawiającego. Nieobecność inspektora nadzoru na budowie spowodowana  być może jedynie chorobą lub innym zdarzeniem losowym potwierdzonym odpowiednim dokumentem lub zostanie wcześniej uzgodniona z Zamawiającym.

§5

1.  Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za pełnione czynności inspektora nadzoru w wysokości: netto ……………..… zł słownie netto: …………………………… zł. Podatek VAT wynosi …………………..zł. Łączne wynagrodzenie przysługujące wykonawcy powiększone o podatek VAT wynosi brutto ……………. zł słownie brutto: ……………….zł.

2. Za pełnione czynności inspektora nadzoru faktury będą wystawiane po dokonaniu odbiorów częściowych  oraz odbioru końcowego robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót budowlanych  stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót budowlanych.

3. Wypłata wynagrodzenia za pełnione czynności inspektora nadzoru następowała będzie na podstawie wystawianych przez Wykonawcę trzech faktur częściowych oraz jednej faktury końcowej  na konto wskazane w fakturach w terminie 14 dni od daty ich złożenia przez Wykonawcę w następujących wysokościach:

- Za nadzór inwestorski nad zadaniem: Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto: …….zł słownie brutto: ……………………… złotych groszy ……………

- Za nadzór inwestorski nad zadaniem: Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto: …….zł słownie brutto: ……………………… złotych groszy ……………

- Za nadzór inwestorski nad zadaniem: Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto: …….zł słownie brutto: ……………………… złotych groszy …………….

- Za nadzór inwestorski nad zadaniem: Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto: …….zł słownie brutto: ……………………… złotych groszy ………………

- Za nadzór inwestorski nad zadaniem: Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie wykonawcy zostanie wypłacone wynagrodzenie w wysokości brutto: …….zł słownie brutto: ……………………… złotych groszy ……………….

3. Podstawą wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego za zrealizowaną usługę nadzoru na danym zadaniu inwestycyjnym jest przedłożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kompletnego operatu kolaudacyjnego dotyczącego zrealizowanego zadania inwestycyjnego wymienionego w punkcie 2.

§6

Ze strony Wykonawcy osobami pełniącymi nadzór inwestorski będą:

Pan ………….. zam. …………..

- upr. bud. nr ewidencyjny   …………………  – Inspektor nadzoru robót sanitarnych.

§7

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę zapewnia on Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości faktycznie poniesionej przez niego szkody.

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn od niego zależnych zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł słownie: pięć  tysięcy złotych.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn od niego zależnych zapłaci on Wykonawcy karę w wysokości  5 000,00 zł słownie: pięć  tysięcy złotych. Kara za odstąpienie od umowy przez Zamawiajacego nie będzie naliczona przez Wykonawcę usługi w przypadku zaistnienia okoliczności opisanej w §8 umowy.

§8

Strony ustalają, że w przypadku, gdy Gmina Krasnobród nie uzyska pozytywnej oceny wystawionej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie dotyczącej przeprowadzonego postępowania  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane objęte projektem Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród lub nie uzyska pozytywnej oceny wystawionej przez Urząd Marszałkowski w Lublinie dotyczącej przeprowadzonego postępowania  w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego z ramienia Zamawiającego nad projektem: Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w miejscowości Krasnobród a tym samym nie uzyska dofinansowania w/w projektu w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, rozwiązanie niniejszego kontraktu nastąpi za porozumieniem stron umowy. W takim wypadku umowa nr            /2010 z dnia ……………….r. nie będzie rodziła skutków prawnych zarówno w zakresie obowiązku zrealizowania zakontraktowanych usług pełnienia nadzoru inwestorskiego jak i zapłaty za ich wykonanie.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową w sposób wyraźny mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§11

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach dwa egzemplarze dla Zamawiającego i dwa egzemplarze dla Wykonawcy.

WYKONAWCA							      ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 1do umowy

Zakres rzeczowy nadzorowanego zadania

Kanalizacja sanitarna dla ulicy Zamojskiej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki  - 1421,00m.

- Rurociągi PE-TS ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm – 75,00m.

- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie– 1,00 szt.

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 42,00m.

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 23,00szt.

-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 6 szt/85m -85,0m

-Przewiert kontrolowany maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 o długości przewiertu do 40,0m rurami o średnicy nominalnej 150-250 mm– 42,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 7,0 ścian

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 20,00m

-ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny – 7 szt; kabel telefoniczny 8 szt. – 45,00m.

- cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m – 15,00m.

-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych – 15,00m.

-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem – 3,2m2.

-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej – 8,10m

-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki – 678,00m

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 8,00szt.

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 42,00

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 3,00 ściany.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 40,0m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 4 szt.; kabel telefoniczny 13 szt. – 51,0m

Kanalizacja sanitarna w ulicy Wczasowej w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 200/5,9) SN 8 – 643,00m.

-Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 150mm (dz. 160/4,7) SN 8 – 52,00m.

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 7 ,00szt.

-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 20,0 szt.

- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm dz358/10,9; 1szt/8m – 8,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 1,00 ściana

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 2,50m.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 5,00m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 11 szt. – 33,0m.

Kanalizacja sanitarna dla ulicy Tomaszowskiej i N.M.P. w miejscowości Krasnobród.

- Rury kanalizacyjne z PVC dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz 219) typ ciężki – 2573m

-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 110/6,6mm – 198,0m

-Rurociągi PE ciśnieniowe łączone metoda zgrzewania o średnicy zewnętrznej rury 90/8,2mm – 96,00m

- Pompownia z polimerobetonu dn 1500 montowana w gotowym wykopie, głębokość 2m – 2,00szt.

- Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 75,00szt

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm, głębokość 2m – 34 szt.

-Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600mm  dz. 358/10,9; 7 szt./129m -129,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 7 ścian.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 100,00

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 14 szt.; kabel telefoniczny 8 szt. – 66,00m

- cokół betonowy o wymiarach 0,25 X 0,30m z fundamentem  o wymiarach 0,25 X 1,00m – 30,00m.

-ogrodzenie z siatki w ramach na słupach stalowych – 30,00m.

-chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35X35X5cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem – 6,4m2.

-Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej – 16,20m

-Rury z PCW, kielichowe o średnicy dz. 160/4,7 typ ciężki – 797,00m

-Rury kanalizacyjne z PCV dwuścienne o średnicy nominalnej 200mm (dz219) typ ciężki – 123m

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 3,00szt.

-Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 59,00szt.

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 1,00 ściana.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 273mm i gr. ścianek 7,1mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 104,0m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 8 szt.; kabel telefoniczny 2 szt. – 30,0m

Kanalizacja sanitarna dla osiedla mieszkaniowego Namule w Krasnobrodzie.

Kanalizacja sanitarna z przyłączami dla ulic Modrzewiowej, Świerkowej i Lelewela w Krasnobrodzie.

- Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe o średnicy nominalnej 200mm (dz. 219) typ ciężki  – 2077,00m.

-Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 63/3,0mm – 166,0m

-Pompownia ścieków średnica kręgów 1200mm – 1,0 szt.

-Studnie rewizyjne z kręgów 1200mm – 57,00 szt.

-studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 400mm – 43,0 szt.

- Przewierty maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 o długości przewiertu do 20,0m rurami o średnicy nominalnej 300-600 mm – 12,00m

-Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 50t, 2 płyty – 1,00 ściana

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 358mm i gr. ścianek 10,9mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 32,00m.

-Rurociągi stalowe o złączach spawanych o średnicy zewnętrznej 89mm i gr. ścianek 6,3mm jako rury ochronne przy skrzyżowaniu z gazem – 8,00m

-Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot l=3m; kabel energetyczny 5 szt. kabel telefoniczny 2 szt. – 21,0m.

………………………………                                      …………………………………..

załącznik nr 2 do umowy

Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca (Inspektor nadzoru), któremu Zamawiający powierzy funkcję pełnienia nadzoru inwestorskiego, zrealizuje usługę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami a w szczególności wypełni obowiązki inspektora nadzoru wynikające z art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.).

Zgodnie przepisami wynikającymi z art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane  do obowiązków inspektora nadzoru będzie należało: 
a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem pozwoleniem na budowę, przepisami oraz  zasadami wiedzy technicznej. 
b. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 
c. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, 
d. Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy. 
e. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 
f. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 
Ponadto Zamawiający wymagał będzie od Inspektora Nadzoru Inwestorskiego monitorowania terminowości wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę.

………………………………                                      …………………………………..