# UMOWA O PRACE PROJEKTOWE Nr    /2011	UMOWA O PRACE PROJEKTOWE  Nr   /2000

Zawarta w dniu  .......................................  w Krasnobrodzie pomiędzy:

Gminą  Krasnobród  ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

NIP 922-272-0550  REGON 950 368 701

zwaną dalej  Zamawiającym reprezentowanym przez:

1. Pan mgr Wiesław CHMIELOWIEC – Burmistrz Krasnobrodu

a:

.........................................................

zwanym dalej „Biurem Projektów”, reprezentowanym w niniejszej umowie przez:

1. Pan ............................– ..............................

§ 1

  - Zamawiający zleca a Biuro Projektów zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą:

Wykonanie projektu kompleksu boisk sportowych w Krasnobrodzie zgodnie z wytycznymi programu „Moje boisko – Orlik 2012”.

  - Zakres opracowania jest zgodny z ofertą stanowiącą załącznik do umowy.

Dokumentację projektową Biuro projektów opracuje zgodnie z wytycznymi programu „Moje boisko – Orlik 2012”.  Założenia programowo – użytkowe projektowanego obiektu:

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” obejmują budowę kompleksu sportowo- rekreacyjnego, w skład którego wchodzą:

a) dwa boiska sportowe :

* boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m), ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości minimum 6 m, wykonane z siatki i montowane w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boisk). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Trawa syntetyczna o wysokości minimum 40 mm. Wyposażenie sportowe, trwale montowane do podłoża (dwie bramki do gry w piłkę nożną).

* boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m, ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4 m, z siatki stalowej powlekanej lub prętów zgrzewanych, powlekanych. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, przeznaczona do boisk wielofunkcyjnych, wykonana na podbudowie dynamicznej (wykonanie boiska powinno być poprzedzone badaniami geologicznymi). Wyposażenie sportowe montowane w sposób trwały z podłożem (kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową).

b) budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni użytkowej ok. 60 m2, zaprojektowany jako budynek systemowo-modułowy. W założeniach spełnia on następujące wymogi funkcjonalne:

* magazyn sprzętu gospodarczo-sportowego,

* szatnie oddzielnie dla każdej płci lub drużyny,

* zespół higieniczno-sanitarny,

* pomieszczenie gospodarza obiektu i trenera środowiskowego.

c) oświetlanie kompleksu

Budowa minimum 8 słupów oświetleniowych dla boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego.

3) Przedmiot umowy zostanie opracowany i przekazany Zamawiającemu w niżej wymienionych ilościach:

1. Wielobranżowy projekt budowlany – 5 egzemplarzy.

2. Wielobranżowego projektu wykonawczy – 5 egzemplarzy.

3. Kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze.

4. Kosztorysów ofertowych – 1 egzemplarz.

5. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 1 egzemplarz.

6. Wersje cyfrowe dokumentacji (dokumentacja skanowana i zapisana w formacie PDF) – 1 płyta CD .

4) Biuro projektów zrealizuje zamówienie poprzez zaadaptowanie projektu typowego, który opublikowany jest na stronach internetowych www.orlik2012.pl i który stanowi  własność Ministerstwa Sportu i Turystyki.

5) Do Biuro projektów należy dostosowanie projektu typowego go do obowiązujących przepisów oraz dokonanie uzgodnień branżowych. Dotyczy to m.in. zapewnienia dostępu do boisk i zaplecza dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, zmiany układu linii na boisku do gry w koszykówkę, zgodnie z nowymi przepisami FIBA, zaprojektowania przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego oraz energetycznego do istniejących sieci, uzyskania świadectwa energetycznego dla zaadaptowania projektu budynku zaplecza.

5) Do obowiązków Wykonawcy będą należały ponadto czynności:

-   poniesienia kosztów  opracowania  mapy do celów projektowych;

- poniesienia kosztów uzgodnienia projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Zamościu;

- podania Zamawiającemu niezbędnych danych technicznych do złożenia wniosków o uzyskanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej;

- uzyskania pozwolenia na budowę;

Do obowiązków zamawiającego będą należały czynności:

- uzyskania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród;

- uzyskania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, na podstawie danych przekazanych przez Wykonawcę projektu;

Kompleks boisk zostanie zaprojektowany na terenie stanowiącym mienie Gminne przy ulicy Lelewela w Krasnobrodzie. (działki o numerach ewidencyjnych gruntów 2187,2188).

§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na: 31.05.2011r.

§ 3

- Wynagrodzenie Biura Projektów za prace stanowiące przedmiot umowy wynosi:

- netto: ……………..zł (słownie: ………………………).

- brutto: ……………..zł (słownie:…………)

- podatek VAT w wysokości 22% wynosi …………………zł (słownie: ……………..).

- W kwocie wynagrodzenia przysługującej Biurze Projektów zawarte są koszty uzgodnień w ZUDP.

§ 4

- Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zlecenia na usunięcie kolizji branżowych

W.E.T.G (o ile wystąpią) na podstawie odrębnego zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest opracować dokumentację na przebudowę kolizji branżowych  jeśli takowe wystąpią.   Koszty opracowania dokumentacji na usunięcie kolizji zawarte są w cenie ryczałtowej podanej w  złożonej przez Wykonawcę ofercie.

- Odbiór pracy projektowej lub jej części stanowiącej przedmiot oddzielnego odbioru nastąpi bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, w terminie ustalonym umową. Dowodem odbioru pracy przez Zamawiającego jest podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Za datę wykonania i odbioru pracy uważa się datę podaną w protokole zdawczo-odbiorczym. Warunkiem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego jest kompletność dokumentacji.

§ 5

  - Podstawą rozliczeń miedzy stronami będzie faktura wystawiona przez Biuro Projektów w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

  - Zapłata za wykonane prace nastąpi w formie przelewu na rachunek Biura Projektów w ..................................w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

  - Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP 922-272-0550  oraz że upoważnia Biuro Projektów do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

- Biuro Projektów oświadcza, że jest podatnikiem VAT i posiada NIP.

§ 6

- Biuro projektów zobowiązuje się do wykonania określonych w §1 prac zgodnie z umową, normami państwowymi, obowiązującymi przepisami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz wydania ich w stanie zupełnym. Za kompletność dokumentacji uznaje się jej przedłożenie wraz z wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami.

- Biuro Projektów jest odpowiedzialne wobec Zamawiającego za jakość przedmiotu umowy, a w przypadku stwierdzenia wad zobowiązuje się  usunąć je w terminie 14 dni od daty powiadomienia. Za wady w opracowaniu dokumentacji uznaje się  wszelkie braki w  dokumentacji uniemożliwiające Zamawiającemu uzyskanie pozwolenie na budowę, usterki stwierdzone przez  organ nadzoru architektoniczno-budowlany od chwili złożenia przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na budowę oraz udokumentowane usterki stwierdzone przez wykonawcę robót oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

- Szczegółowe rozwiązania projektowe Wykonawca uzgadniać będzie z Zamawiającym przed  złożeniem opracowania w zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Do uzgodnienia należy przedstawić komplet materiałów rysunkowych. Kompleksowa dokumentacja projektowa zostanie oceniona i sprawdzona pod kątem zgodności z warunkami po jej opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu.

- Rozwiązania projektowe wybrane przez Biuro projektów winny być racjonalne pod

względem ekonomicznym.

§ 7

Biuro projektów może żądać zmiany terminu umownego wykonania, wysokości wynagrodzenia umownego lub przerwania całości bądź części prac , jeżeli Zamawiający:

- W istotny sposób zmieni zakres i przedmiot umowy, zatwierdzone założenia, bądź dane i materiały uzupełniające, na podstawie których wykonywana jest dokumentacja,

- Opóźni dostarczenie danych i materiałów niezbędnych do projektowania w postaci wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego.

§ 8

- Majątkowe prawo autorskie w zakresie objętym umową, to znaczy prawo do jednorazowego wykorzystania przedmiotu umowy w celu realizacji, zostaje przeniesione na Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązuje się do honorowania wszelkich praw autorskich pracy projektowej wykonanej na jego zamówienie oraz nie wprowadzania bez porozumienia z Biurem Projektów zmian w tej pracy oraz inwestycji według niej realizowanej.

- Odstępstwa od rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, dokonane bez pisemnej zgody Biura Projektów, zwalniają Biuro Projektów od odpowiedzialności prawnej za skutki wynikłe z dokonanej zmiany.

§ 9

1)  Niezbędne dane i  materiały wyjściowe do projektowania – w tym szczegółowe warunki techniczne od zarządców sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej   – Zamawiający uzyska we własnym zakresie w oparciu o dane przekazane przez Biuro projektów.

2) Zamawiający upoważnia Biuro Projektów do występowania w swoim imieniu w sprawach związanych z realizacją przedmiotu umowy do organów administracji państwowej i samorządowej oraz osób prawnych i osób fizycznych.

3) Biuro projektów wyznacza osoby, które będą pełniły funkcje projektantów lub sprawdzających, przy realizacji zamówienia:

§ 10

- Biuro projektów ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający ma prawo naliczyć Biuru Projektów karę umowną w razie:

  - odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Biuro Projektów – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

  - zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki;

  - zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego; licząc od dnia uzgodnionego przez strony jako termin usunięcia wad.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

- Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Biura Projektów wyznacza się Pana .............................

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się pracownika UMiG Krasnobród Podinspektora ds. inwestycji - Sylwestra LIZUTA.

- Strony zobowiązują się powiadamiać nawzajem o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych świadczeń w trakcie prac projektowych i realizacji inwestycji oraz podejmować działania na rzecz ich usunięcia pod rygorem odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku zaniechania współdziałania.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia do umowy mogą być wprowadzone aneksem akceptowanym przez obie strony.

§ 14

Spory wynikłe na tle  wykonywania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Zamościu.

§ 15

Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Stron.

§ 16

Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia.

ZAMAWIAJACY						      BIURO PROJEKTÓW