# UMOWA Nr     /2017

W dniu 2017-09-… w Krasnobrodzie pomiędzy Gminą Krasnobród ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród  posiadającą NIP 922-272-0550 oraz REGON 950 368 701 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Pan Kazimierz MISZTAL – Burmistrz  Krasnobrodu

a ………… prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  i Informacji Działalności Gospodarczej  ………..  posiadającym NIP ………. oraz REGON ………  zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutki.

(Modernizacja drogi gminnej nr 110 858 L w Hutkach  od km 0+140 do km 0+412   (długość modernizowanego odcinka 0,272km).

- Zakres robót modernizacyjnych objętych umową:

- Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na warstwie  odsączającej  z wypełnieniem otworów gruntem - 204m2.

- Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie  odsączającej  z wypełnieniem otworów gruntem (umocnienie zjazdów płytami YOMB które zostaną przekazane zostaną  przez zamawiającego) -32,25m2.

- Nawierzchnia z płyt żelbetowych wielootworowych typu YOMB grub. 12,5cm o wymiarach 0,75X1,00m, wykonana na gotowej warstwie  odsączającej  z wypełnieniem otworów gruntem – 60,00m2.

- Wypełnienie z kruszywa łamanego 0/31,5 G A85 f 5 wg PN-EN13243+A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,5cm, ułożenie na zewnątrz  płyt do pełnej szerokości 3,0m – 95,20m2.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonane roboty budowlane wynagrodzenie ryczałtowe brutto: …………..zł  słownie brutto: ………… i ………….. złotych).

2. Wykonawca wykona roboty wyszczególnione w paragrafie 1  z materiałów własnych.

3. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego nr 92-9639-0009-2002-0057-6879-0001

Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim oddział Krasnobród na konto Wykonawcy 92 ……………………………………….  w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (operat powykonawczy,  protokół odbioru robót).

§ 3

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji, który wynosi 36 miesiący. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu protokolarnego odbioru robót.

§ 4

Termin realizacji określonego w § 1 zakresu robót ustala się do dnia 20.10.2017r.

§ 5

1.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

2.Zamawiający sporządza protokół odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

3.Koszt usuwania wad i niedoróbek ponosi Wykonawca a okres ich usuwania nie przedłuża terminu zakończenia.

§ 6

1. Wykonawca może być zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułów:

1) Za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania robót w wysokości 0,5% wartości ceny umownej.

2) Za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości ceny umownej.

3) W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

1)  Za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości    0,5% wartości ceny umownej.

3. Zamawiający odstąpi od naliczania kar za przekroczenie planowanego terminu wykonania robót w przypadku: wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac drogowych (występowanie  intensywnych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych).

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden  egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki: Oferta Wykonawcy z  dnia 14.09.2017r.

ZAMAWIAJĄCY							         WYKONAWCA