# UMOWA Nr     /2018

W dniu 2018…….. w Krasnobrodzie pomiędzy Gminą Krasnobród ul. 3 Maja 36;

22-440 Krasnobród  posiadającą NIP ………. oraz REGON …………… zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Pan Kazimierz MISZTAL– Burmistrz  Krasnobrodu

a zwaną dalej Wykonawcą posiadającym NIP ………. oraz REGON ……………, reprezentowanym przez:

- Pan ……..

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pod nazwą:

Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Krasnobród masą mineralno-asfaltową na gorąco.

- Zakres robót remontowych:

| l.p. | Rodzaj remontu | Cena brutto | jednostka | Ilość | RAZEM BRUTTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Masa asfaltowa z ramowaniem |  | t. | . |  |
| 2 | Masa asfaltowa bez ramowania |  | t. | 16 |  |
| RAZEM WARTOŚC zamówienia brutto |  |
| RAZEM WARTOŚC zamówienia netto |  |
| Podatek VAT 23%. |  |

3. W ceny jednostkowe  wliczone są: oczyszczenie ubytku, zagęszczenie masy walcem stalowym lub płytą wibracyjną oraz oblanie krawędzi ubytku emulsją asfaltową.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części zakontraktowanego zakresu o ile w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpią oszczędności spowodowane  zużyciem mniejszych ilości masy do wykonania określonego w 2) zakresu prac remontowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia zakontraktowanego zakresu  o ile w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność zużycia większej ilości masy do wykonania remontów cząstkowych dróg gminnych na terenie gminy Krasnobród masą mineralno-asfaltową na gorąco.

6.W przypadku wystąpienia konieczności zużycia większej ilości masy mineralno-asflatowej do wykonania remontów cząstkowych objętych niniejszą umową Zamawiający sporządzi aneks do umowy zwiększający zakres rzeczowo finansowy robót remontowych oraz zwiększający wynagrodzenie wykonawcy z tytułu rozszerzenia zakresu rzeczowego zamówienia.

§ 2

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonane roboty wynagrodzenie wynikające z faktycznie wbudowanej ilości masy min-asfaltowej lecz nie więcej niż: brutto ………..zł słownie brutto: ………………. złotych.

2. Wykonawca wykona roboty wyszczególnione w paragrafie 1  z materiałów własnych.

3. Strony oświadczają, że w przypadku nie wykorzystania przez Zamawiającego pełnej ilości  zakontraktowanej masy min-asf. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z faktycznie wbudowanej ilości masy min. – asf.

4. Strony oświadczają, że w przypadku konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego remontów cząstkowych a tym samym zużycia większej ilości masy mineralno asfaltowej na gorąco  przez Zamawiającego od ilości   zakontraktowanej masy min-asf. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości faktycznie wbudowanej ilości masy min. – asf.

5. Należności będą regulowane z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przedłożenia faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (oryginały dokumentów określające wagę dostarczonej masy min-asf.; protokoły odbioru robót).

6. Rozliczenie końcowe robót będzie powykonawcze – na podstawie faktycznie zużytej ilości masy mineralno-asfaltowej do remontów cząstkowych.

§ 3

Na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy ustala się okres gwarancji , który wynosi 12 miesięcy. Bieg okresu gwarancyjnego rozpoczyna się w dniu protokolarnego odbioru robót.

§ 4

Termin realizacji określonego w § 1 zakresu robót ustala się w okresie:

– do ……………...

§ 5

1.Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy.

2.Zamawiający sporządza protokół odbioru z wyszczególnieniem ilości masy wbudowanej z usługą ramowania oraz bez usługi ramowania. Protokół podpisują strony umowy.

3.Koszt usuwania wad i niedoróbek ponosi Wykonawca a okres ich usuwania nie przedłuża terminu zakończenia.

§ 6

1. Wykonawca może być zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułów:

1) Za każdy dzień przekroczenia planowanego terminu wykonania remontów  w wysokości 0,2% wartości ceny umownej.

2) Za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad w wysokości 0,2% wartości ceny umownej.

3) W przypadku nie usunięcia usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić te roboty innemu Wykonawcy na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary pieniężne:

1)  Za każdy dzień zwłoki w przeprowadzeniu odbioru końcowego robót w wysokości    0,2% wartości ceny umownej.

3. Zamawiający odstąpi od naliczania kar za przekroczenie planowanego terminu wykonania poszczególnych etapów robót w przypadku:

1) Wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających prowadzenie prac drogowych (opady deszczu, niskie temperatury).  W przypadku wystąpienia opadów deszczu uniemożliwiających prowadzenie remontów Wykonawcy przysługuje prawo do wydłużenia terminu wykonania robót o taki czas w jakim te opady występowały.

§ 7

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 8

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden  egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki:

Oferta znak I 271.8.2018 z dnia …………….. r.

ZAMAWIAJĄCY							         WYKONAWCA